- Настройка сведений об учреждении. Тарифы, уровни, базовые ставки и т.д. делает Комтек. 
Адреса, руководителей, реквизиты и т.д. заполняет МО.
Запускаем АРМ Администратора и открываем "Параметры учреждения"
Вкладка "Настройка параметров ЛПУ"

- Загрузить структуру из ФРМО.
Проставить уровни и типы отделений. 
Проверка структуры МО и заполнение кодов отделений в соответствии с региональным справочником.

- (делает МО) Проверить и настроить в  "АРМ Администратора – Настройка обновления" пути для обновления до сетевых папок для каждого структурного подразделения МО в случаи наличия отдельной сетевой папки для каждого подразделения. Если папка одна, то достаточно указать путь в настройках для одного любого подразделения.
Предоставить список сетевых папок в АКМИАЦ.
Настроить доступ до сетевой папки с рабочих мест МО

- (делает МО) Установить ПК Здрав на рабочие места пользователей.

- (Комтек) загрузка персонала из ФРМР.

- (делает МО) Проверка персонала по соответствию занимаемым должностям и специальностям. Добавление персонала, отсутствующего в ФРМР.

- (делает МО) Разнесение пользователей по группам допусков

- (Комтек, МО) Настройка диагностических исследований (наборы, форма направления, форма протокола)

- (МО) Настройка шаблонов назначений (МО)

- (МО) Заполнить справочник кабинеты/палаты/посты (АРМ Администратора – Редактирование справочников, раздел «Постовая сестра») (МО)

- (МО) Заполнить файл «Пример для добавления исследований в Здрав» для добавления необходимых лабораторных исследований для использования. (Список имеющихся в  АРМ Администратора – Анализы, вкладка анализы)

- Заполнить типы исследований в АРМ Администратора – Диагностика, вкладка Тип исследований. Сверить имеющиеся исследования на вкладке «Исследования» и предоставить список для добавления необходимых по формату:

- Заполнить справочник Медицинское оборудование, Тип исследования- Медицинское оборудование (АРМ Администратора – Редактирование справочников, раздел «Диагностика»)

- Заполнить справочники «Справочник диет», при необходимости добавить если отсутствует требуемый режим лечения в справочник «режим лечения».

- Настройка операционного журнала: Специальности, список отделений (АРМ Администратора – Настройка операционного журнала)

- Настройка ЭЦП в ПК Здрав и установка криптопровайдера на рабочие места пользователей.